Documento Final – Caso de Estudio Metalúrgica (Hasta Sprint 3)

Documento completo listo para entregar (sin carátula).
Stack: Spring Boot + MySQL local + React 18/Vite, HTTP, Swagger/OpenAPI, axios apiClient, react-router-dom, SweetAlert2, Spring Security.
Sin pruebas de código automatizadas.

# 3. Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como empleado, quiero iniciar sesión para acceder al sistema de manera segura. | M | En progreso |
| 2 | Como operario, quiero registrar nuevos materiales en el inventario para mantener actualizado el stock. | A | En progreso |
| 3 | Como inspector de calidad, quiero registrar la inspección de productos para asegurar la conformidad. | A | En progreso |

# 4. Sprint 0 – Pila del Sprint 0

| Historia de Usuario | Prioridad | Tareas | Duración (Hs) | Completado (%) | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | ALTA | JDK 17 e instalación IDE IntelliJ | 1 | 100% | Milton Quiroga |
| N/A | ALTA | Proyecto Spring Boot con dependencias | 0.5 | 100% | Jose Pereyra |
| N/A | ALTA | Crear base de datos en MySQL | 1 | 100% | Milton Quiroga |

Retrospectiva Sprint 0: Entorno listo, BD operativa, repositorio configurado, Swagger habilitado.

# 5. Sprint 1 – Gestión de Usuarios

| Historia de Usuario | Prioridad | Tareas | Duración (Hs) | Completado (%) | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU 01 – Inicio de Sesión | ALTA | Diseño de interfaz Login | 3 | 100% | Equipo |
| HU 01 – Inicio de Sesión | ALTA | Validación en frontend | 4 | 100% | Equipo |
| HU 02 – Registro de Usuarios | ALTA | Interfaz de registro (usuario, contraseña, rol, contacto) | 3 | 100% | Equipo |

Retrospectiva Sprint 1: Bien – comunicación, integración front-back. Por mejorar – estimaciones, coordinación.

# 6. Sprint 2 – ABM Reclamos

| Historia de Usuario | Prioridad | Tareas | Duración (Hs) | Completado (%) | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU 1 – Alta de Reclamos | ALTA | Formulario de registro | 5 | 100% | Equipo |
| HU 2 – Consulta de Reclamos | ALTA | Interfaz de consulta con filtros | 3 | 100% | Equipo |
| HU 3 – Modificación de Reclamos | ALTA | Editar detalles y cambiar estado | 6 | 100% | Equipo |

Retrospectiva Sprint 2: Bien – modularidad, BD clara, formularios. Mejorar – validaciones, concurrencia.

# 7. Sprint 3 – Consolidación

| Historia de Usuario | Prioridad | Tareas | Duración (Hs) | Completado (%) | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad – Spring Security | ALTA | Configurar roles | 12 | 100% | Equipo |
| Validaciones | ALTA | Bean Validation en DTOs | 6 | 100% | Equipo |
| Errores | ALTA | Estandarizar errores con Problem+JSON | 8 | 100% | Equipo |

Retrospectiva Sprint 3: Bien – documentación API, validaciones, seguridad básica. Mejorar – tiempos validaciones, datos realistas.
 estructura frontend

src/

│

├─ app/                  # núcleo de la aplicación

│  ├─ router/            # archivos de rutas (AppRouter.jsx, RequireAuth.jsx)

│  └─ providers/         # contextos globales (ej. AuthProvider.jsx)

│

├─ shared/               # todo lo reutilizable y sin lógica de negocio

│  ├─ api/               # httpClient.js (axios con JWT/refresh)

│  ├─ ui/                # componentes genéricos (DataTable, Modal, Button)

│  ├─ hooks/             # hooks comunes (useAuth, useDebounce…)

│  ├─ utils/             # funciones helper (storage.js, formatters.js)

│  └─ constants/         # roles.js, routes.js, estados.js

│

├─ features/             # módulos por dominio

│  ├─ auth/

│  │  ├─ api/            # auth.api.js

│  │  ├─ hooks/          # useLogin.js, useChangePassword.js

│  │  ├─ pages/          # LoginPage.jsx, ChangePasswordPage.jsx

│  │  ├─ components/     # LoginForm.jsx

│  │  └─ styles/         # login.css

│  │

│  └─ users/

│     ├─ api/            # users.api.js

│     ├─ hooks/          # useUsers.js

│     ├─ pages/          # UsersListPage.jsx, NewUserPage.jsx

│     ├─ components/     # UserTable.jsx, UserModal.jsx

│     └─ styles/         # users.css

│

├─ widgets/              # layout que combina features (Sidebar, Header)

│

├─ pages/                # páginas generales (DashboardPage, NotFoundPage)

│

├─ assets/               # imágenes, logos, íconos

│

└─ styles/               # estilos globales (variables.css, theme.css)